## Plano de Testes e Adequações (18 dias)

### Dias 1 a 3 – Auditoria de segurança e revisão do código

- Objetivos:

  - Levantamento de vulnerabilidades XSS, injeção, directory traversal.

  - Mapeamento de endpoints da API e pontos de entrada.

  - Avaliar a possibilidade de configurar um WAF na entrada do aplicativo.

- Ações:

  - Rodar ferramentas automáticas, a exemplo de OWASP ZAP, Nikto, mas não necessariamente essas ferramentas.

  - Revisar sanitização de entradas (htmlspecialchars, mysqli_real_escape_string, etc).

  - Validar configurações de servidor (Apache):

    - Desabilitar directory listing

    - Bloquear acesso a diretórios sensíveis

    - Forçar cabeçalhos Content-Security-Policy, X-Content-Type-Options, etc.

- Entregas:

  - Checklist de vulnerabilidades detectadas.

  - Correções iniciais aplicadas.

### Dias 4 a 6 – Proteções contra abusos e DOS

- Objetivos:

  - Prevenir sobrecarga e scraping abusivo.

- Ações:

  - Implementar rate limit com PHP ou via .htaccess/Cloudflare.

  - Adicionar caching em disco ou memória (opcionalmente Redis).

  - Criar um sistema leve de throttling por IP.

  - Implementar robots.txt e honeypots para bots.

- Entregas:

  - Middleware de proteção contra requisições repetidas.

  - Documentação do controle de carga e caching.

### Dias 7 a 9 – Interface: scroll e acessibilidade

- Objetivos:

  - Corrigir scroll-linked effects (aviso do Firefox).

  - Garantir acessibilidade básica (WCAG 2.1 nível AA).

- Ações:

  - Substituir efeitos CSS como position: sticky com fallback que evite layout thrashing.

  - Validar com Lighthouse e WAVE:

    - Contraste de cores

    - Uso de aria-label

    - Navegação via teclado

  - Aplicar identidade visual do LabQ (CSS)

- Entregas:

  - CSS atualizado.

  - Pontuação mínima de 90% em acessibilidade no Lighthouse.

### Dias 10 a 12 – Performance e otimização de MySQL

- Objetivos:

  - Melhorar tempo de resposta e consumo de banco.

- Ações:

  - Ativar o EXPLAIN em queries principais (feed, filtros).

  - Indexar colunas usadas em WHERE, ORDER BY, JOIN.

  - Avaliar uso de cache de consultas.

  - Considerar lazy loading e paginação com LIMIT eficiente.

- Entregas:

  - Relatório com queries otimizadas e ganho estimado.

### Dias 13 a 14 – Testes de escalabilidade e carga

- Objetivos:

  - Ver como o sistema se comporta com muitos usuários.

- Ações:

  - Usar ferramentas como Apache JMeter ou k6.

  - Simular:

    - 100, 1.000, 10.000 usuários simultâneos.

    - Requisições contínuas de scroll/paginação.

- Entregas:

  - Relatório de tempo médio de resposta e gargalos detectados.

### Dias 15 a 16 – Testes de portabilidade e responsividade

- Objetivos:

  - Garantir compatibilidade com Android e iOS (diversos navegadores).

- Ações:

  - Testar em:

    - Chrome/Firefox/Safari em Android e iOS

    - Diferentes resoluções (via emuladores e físicos)

  - Corrigir problemas de CSS/responsividade.

- Entregas:

  - Relatório de compatibilidade.

  - Hotfixes aplicados em estilos ou scripts.

### 🔹 Dias 17 a 18 – Padronização do deploy e balanceamento

- Objetivos:

  - Facilitar replicação e escalabilidade horizontal.

- Ações:

  - Criar:

    - Script de instalação automatizada (bash/ansible/docker)

    - Checklist de configuração (Apache, PHP, MySQL, cache, cron)

    - Load balancer básico + escalonamento DNS

  - Considerar uso de CDN (Cloudflare, Fastly).

- Entregas:

  - Manual de deploy padronizado.

  - Ambiente escalável testado.

## Entregável final:

- Checklist de conformidade em:

  - Segurança

  - Interface (scroll, CSS, acessibilidade)

  - Performance

  - Escalabilidade

  - Portabilidade

  - Deploy

- Scripts de automação e testes.

- Documentação para manutenção e expansão.